Plán ročníkové (maturitní) práce – The Last Beacon

Pracovní dokument: harmonogram, checklist milníků, kostra dokumentace a prezentace. Vychází ze sylabu IT projektu (konzultace 16. 9. – 28. 4.). Stav k 30. 9. 2026.

## 1. Přehled: co už máme a co zbývá

- Hotovo (kód): nekonečný svět, plavba, rybaření a těžba, obchody v majáku, questy, souboje s piráty, nepřátelské ostrovy, příběh a tři mega ostrovy, split-screen, ukládání do 3 slotů, lokalizace CZ/EN, optimalizace ukládání i generování.

- Chybí (papíry): Project Charter, architektura, licence, datový model, use cases, wireframy, dokumentace, testování, build/release, prezentace. Kód se nyní nerozšiřuje – zaměření na dokumentaci a obhajobu.

- Pozor na hodnocení: dodržení termínů = 20 % známky (zpoždění se strhává), komise 40 %. Termíny proto berou přednost před dolaďováním hry.

## 2. Harmonogram a odevzdávky

| Termín | Co odevzdat (PDF / GitHub) | Co k tomu použít z projektu |
| --- | --- | --- |
| 30. 9. | Úkol 1: vymezení tématu (1 strana) | Ukol1_Vymezeni_tematu.docx |
| 11. 11. | Úkol 2: Project Charter + skica architektury + business/PR + GitHub (školní účet, /docs, README) + prezentace před komisí (7 min) | Schéma vrstev hry (GameSession, GridManager, SaveManager…), rizika, monetizace; přesun/zrcadlení repozitáře na školní účet |
| 9. 12. | Osnova dokumentace (kap. 1–2), první commity, licence | Licence vlastního kódu (MIT/Apache), tabulka cizích assetů (Kenney CC0 aj.), citace zdrojů |
| 20. 1. | Datový model/API, use cases, wireframy, rozpracovaná kapitola Architektura a návrh; pololetní prezentace | Model uložení hry (GameData → JSON, sloty) místo klasické DB; UC: rybaření, nákup, souboj; skici HUD/menu/obchodu |
| 3. 3. | Aktuální kód a funkční základ + draft technických kapitol | Popis realizovaných funkcí; kvalita kódu, komentáře, refaktoring |
| 31. 3. | Testovací build + kompletní draft dokumentace (kap. 1–4) | Build Windows, testovací protokol, uživatelská příručka; citace dle ISO 690 |
| 14. 4. | Finální release na školním GitHubu + PDF dokumentace + závěrečná prezentace | Release, Making-of/příručka, demo |
| 28. 4. | Konzultace maturitní prezentace | Nácvik obhajoby |

## 3. Checklist po milnících

### Milník 1 – do 11. 11. (Project Charter + architektura + prezentace)

- Charter: název, vize, cíl, cílovka, scope (co ANO / co NE), MVP, milníky, časový rozpočet, rizika, omezení, kritéria úspěchu.

- Architektura: schéma – Unity klient (hráč, svět, obchody, souboje) ↔ GameSession ↔ SaveManager (JSON na disk); scény SampleScene a LighthouseInterior.

- Business/PR: jednorázová cena na itch.io/Steamu, komunita (mody, YouTube), open-source varianta.

- GitHub: repozitář na školním účtu, složka /docs, README.md (popis, ovládání, spuštění).

- Prezentace 7 min (viz kap. 5) – nacvičit s časomírou.

### Milník 2 – do 9. 12. (osnova + licence)

- Osnova dokumentace, kap. 1 Úvod a 2 Teoretická část (Unity, C#, procedurální generování, návrhové vzory).

- Licence: zvolit MIT (jednoduché, obhajitelné); soupis všech cizích assetů se zdrojem a licencí – model, zvuk, font.

### Milník 3 – do 20. 1. (návrh systému)

- Diagram datového modelu (třídní diagram GameData, TileStatus, obchody); domluvit s vedoucí, že u hry nahrazuje ERD.

- Use Case diagram + 4–6 scénářů; wireframy menu, HUD, obchodu, mapy.

- Kapitola Architektura a návrh systému (rozpracovaná); lean canvas / monetizace.

### Milník 4 – do 3. 3. (kvalita kódu, bezpečnost)

- Review kódu: komentáře, konvence, ošetření chyb (poškozený save). GDPR: hra neshromažďuje osobní údaje – uvést v dokumentaci.

- Draft kapitol o realizaci: generování světa, ukládání, souboje, příběh.

### Milník 5 – do 31. 3. (test a build)

- Testovací plán a protokol (ruční scénáře, herní konzole s presety), seznam nalezených chyb a oprav.

- Build (.exe) + Release Candidate na GitHubu; uživatelská příručka; citace ISO 690.

### Milník 6 – do 14. 4. (odevzdání a obhajoba)

- Finální release, PDF dokumentace, prezentace 5–10 min + živé demo, odpovědi na oponenta.

## 4. Kostra dokumentace (Word → PDF)

| Kap. | Název | Obsah |
| --- | --- | --- |
| 1 | Úvod | Cíl, motivace, vize, cílová skupina, rozsah, struktura práce |
| 2 | Teoretická část | Unity a C#, URP, herní smyčka, procedurální generování, ukládání dat (JSON), split-screen, lokalizace |
| 3 | Analýza a návrh | Požadavky, use cases, wireframy, architektura, datový model, konkurence, business model |
| 4 | Realizace | Svět a ostrovy, hráč a loď, obchody a ekonomika, souboje, příběh, ukládání, výkon; ukázky kódu |
| 5 | Testování a nasazení | Testy, chyby, build, release, uživatelská příručka |
| 6 | Právní rámec | Licence vlastního kódu, licence cizích assetů, GDPR |
| 7 | Závěr | Splnění cílů, omezení, možná rozšíření |
| – | Přílohy, zdroje | Seznam zdrojů dle ISO 690, diagramy, odkaz na repozitář |

## 5. Prezentace (7 minut)

| Čas | Slide | Obsah |
| --- | --- | --- |
| 0:00 | 1 Téma a vize | Co je hra, komu je určena, jaký problém řeší |
| 1:00 | 2 Scope a MVP | Co je hotové, co ne, rizika |
| 2:00 | 3 Architektura | Schéma, technologie a jejich obhajoba |
| 3:30 | 4 Živé demo / video | Plavba, rybaření, obchod, souboj (60–90 s) |
| 5:00 | 5 Business a licence | Monetizace, komunita, licence assetů |
| 6:00 | 6 Plán a závěr | Co zbývá do 14. 4., dotazy |

## 6. Otevřené otázky pro vedoucí

- Repozitář je zatím na osobním účtu (matixiiik) – jak přesně přesunout/zrcadlit na školní?

- Uznává se místo ERD model ukládání hry (JSON) a třídní diagram?

- Kolik uvádět jako „hotový základ“ – stav z jara, nebo dnešní?