Project Charter – The Last Beacon

Autor: Martin Štěpánek  |  Vedoucí: Kristina Sedeke  |  IT projekt, 4. ročník  |  Verze 1.0, [DATUM]

1. Vize a cíl

Dokončit a obhájit hru The Last Beacon: klidnou 3D hru o plavbě po nekonečném moři, ve které hráč rybaří, těží poklady, bojuje s piráty a odemyká příběh. Výsledkem je hratelný build, veřejný repozitář a kompletní dokumentace do 14. 4. 2027.

2. Cílová skupina a přínos

Hráči přibližně 12–25 let, kteří chtějí klidnou hru bez stresu a bez učení složitého ovládání, a dvojice kamarádů, které baví hrát na jednom počítači. Získají uvolnění, jasný cíl a příběh. Přínos pro mě: celý postup tvorby většího softwaru od návrhu po release, dokumentaci a licence.

3. Rozsah (scope)

Hotovo: nekonečný generovaný svět, ostrovy s majáky, rybaření a těžba, obchody a úkoly, souboje s piráty a nepřátelskými ostrovy, příběh se třemi speciálními ostrovy a dvěma konci, split-screen pro 2 hráče, ukládání do 3 slotů, čeština a angličtina.

Zbývá udělat: dokumentaci, testování, build a release, uživatelskou příručku, licence, úklid a okomentování kódu.

Nebude součástí: síťový multiplayer, mobilní verze, vlastní 3D modely, nové velké funkce. Nové nápady jdou do backlogu a řeší se až po odevzdání.

MVP: hru lze dohrát od nové hry po oba konce příběhu, ukládá se a načítá a dá se spustit z hotového buildu.

4. Milníky

11. 11.  Project Charter, skica architektury, GitHub na školním účtu s README a složkou /docs, prezentace před komisí (7 minut).

9. 12.  osnova dokumentace, kapitoly 1 a 2, výběr licence, evidence cizích assetů.

20. 1.  datový model, use cases, wireframy, rozpracovaná kapitola Architektura a návrh; pololetní prezentace.

3. 3.  aktuální kód na GitHubu, úklid a komentáře, draft technických kapitol.

31. 3.  testovací build, protokol testování, kompletní draft dokumentace.

14. 4.  finální release, PDF dokumentace, uživatelská příručka, závěrečná prezentace.

5. Technologie a architektura

Unity 6 (6000.3.10f1) s Universal Render Pipeline, jazyk C#, Git a GitHub. Hra je jedna offline aplikace bez serveru. Stav hry je v jednom objektu (GameData), který drží GameSession a ukládá SaveManager do JSON souborů ve třech slotech. Nad tím stojí herní logika (svět, hráč, souboje, příběh) a rozhraní (menu, HUD, obchody). Model uložení hry nahrazuje klasický ERD. [Sem vložit nakreslenou skicu architektury.]

6. Rizika a omezení

- Čas: dokumentace zabere víc, než čekám. Proto zmrazím nové funkce a budu držet harmonogram.

- Výkon na slabších počítačích: generování světa a ukládání už jsem zrychlil, před buildem to ještě změřím.

- Autorská práva: modely jsou od Kenney a Quaternius (CC0), zvuky vlastní; vše zapíšu do evidence assetů.

- Ztráta dat: kód je na GitHubu, ukládání používá dočasný soubor a záměnu, aby se save nepoškodil.

- Použití AI asistenta při vývoji: transparentně uvedu v dokumentaci a ověřím u vedoucí, že je to v pořádku. Kód musím umět vysvětlit sám.

7. Business a PR (rámcově)

Hra zůstane zdarma, případně nabídnu build na itch.io jako portfolio; kód pod licencí MIT [potvrdit výběr]. Komunitní přesah: krátká videa ze hry a možnost sdílet zajímavé ostrovy.

8. Kritéria úspěchu

- Hra běží z buildu bez chyb a jde ji dohrát od začátku do konce.

- Repozitář obsahuje release, README, licenci a složku /docs; dokumentace je odevzdána v termínu.

- Zvládnu bez přípravy vysvětlit architekturu a klíčová řešení před komisí.

Schváleno: ______________________ (vedoucí)          Datum: ______________